ATA DE REUNIÃO I - PROJETO CARTOON

Identificação

| Data | 25/08/2026 |
| --- | --- |
| Início | 08:50 |
| Término | 10:30 |
| Local | Reunião Online |
| Redator | Luiza Bueno |
| Projeto | CarToon |

Participantes

| Nome | Presente | Área/Empresa | Telefone | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucas Nunes | [X] Sim | Product Owner | (11) 91111-0000 | nunes.lucas1357@gmail.com |
| Caio Emanoel | [X] Sim | Scrum Manager | (11) 92222-0000 | caio.emanoel@aluno.ifsp.edu.br |
| Sérgio Bastos | [X] Sim | Team | (11) 93333-0000 | s.bastos@aluno.ifsp.edu.br |
| Michel Amancio | [X] Sim | Team | (11) 94444-0000 | a.michel@aluno.ifsp.edu.br |
| Luiza Bueno | [X] Sim | Team | (11) 95555-0000 | luiza.bueno@aluno.ifsp.edu.br |
| Billas Silva | [X] Sim | Cliente | (11) 96666-0000 | billas@cliente.com |

Objetivo

Primeira reunião de clareza do projeto CarToon, para entendimento do problema e do processo atual da oficina.

Assuntos Tratados

| Nº | Assunto | Discussão / Decisão |
| --- | --- | --- |
| 1 | Controle atual | Hoje o controle de ordens e estoque é feito no papel. |
| 2 | Status da Ordem de Serviço | Status definidos: Pendente, Aceito, Rejeitado e Finalizado. |
| 3 | Autonomia do Mecânico | Discutida a autonomia do Mecânico no sistema. |
| 4 | Histórico | O histórico de manutenção fica atrelado ao veículo (placa). |

Pendências

| Nº | Responsável | Ação | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Billas Silva | Enviar as planilhas utilizadas hoje | 02/09/2026 |  |
| 2 | Michel Amancio | Criar o repositório no GitHub | 04/09/2026 |  |
| 3 | Lucas Nunes | Cadastrar as histórias no backlog | 05/09/2026 |  |

Próxima Reunião

| Data | 08/09/2026 |
| --- | --- |
| Horário | 09:00 às 10:30 |
| Local | Reunião Online |
| Pauta | Validação da ATA, aprovação do entendimento inicial e apresentação da arquitetura e modelagem UML |